| Incontro/Verifica | Tipo di verifica | Verifica prevista | Output da verificare | Presenza documentazione di rendicontazione | Esito Verifica | Decisione conseguente | Data Conseguente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica della documentazione e dello stato dell’ambiente GARI cloud Umbria (Test e esercizio) che rispetti la rendicontazione e il rilascio del sistema nei due ambiente al 31 dicembre 2024. Questo riguardano la predisposizione, l’adeguamento e l’esercizio del GARI alfanumerico 2024, così come previsto nel piano di lavoro al momento Vigente; | Documentale Amministrativa | - Completezza Documenti - Presenza prodotti/output - Sospesi tra parti | - Piani di lavoro | - PGL gennaio 2025 ver. 3.0 con rendiconto 2024 | OK |  | Verifica non passata in attesa della documentazione aggiornata entro il 20 giugno |
|  |  |  | - SAL | SAL Attività GARI Nov2023/set2024 | OK |  |  |
|  |  |  |  | SAL Attività Ott/Dic 2024 | Rendiconto dei servizi applicati da rifare con tariffe professionali eliminando tariffa media per incongruenza con Piani Obiettivo. Specificare nel SAL PDF in un capitolo ad hoc i riferimenti ai documenti tecnici dei prodotti rilasciati dal RTI a dicembre 2024. Specificare la versione del GARI Dic 2024, e la versione di ogni servizio sw presente nel GARI Specificare nel SAL una sintesi delle attività di supporto svolte con un rimando al dettaglio a foglio Excel di dettaglio come allegato al SAL, analogamente per gli altri rendiconti Excel rilasciati. |  |  |
|  |  |  | - Rendicontazione attività | - Piani Obiettivo Base (1) | OK |  |  |
|  |  |  |  | - Piani Obiettivo UMA (5) | OK |  |  |
|  |  |  |  | - Piani obiettivo Quaderno (2) | Non coerenza tra le versioni presenti nel repository. Vanno rivisti i piani obiettivo e rilasciati con le modifiche richieste in Verifica circa la coerenza dei contenuti, nei riferimenti documentali, negli importi presenti nel Piano generale di lavoro, nei nomi dei file che identificano il Piani stessi |  |  |
|  |  |  |  | - Piani obiettivo FITO (1) | Ok |  |  |
|  |  |  | - Collaudi Funzionali | - Collaudi GARI BASE (2) (Applicativa e Tec/cloud) | Manca la relazione formale del fornitore da allegare al verbale 22 gennaio 2024 con cui viene comunicato dallo stesso che con il rilascio della versione 2.0 di GARI 15 marzo 2024 vengono sanate le non conformità del verbale del 22 gennaio 2024 |  |  |
|  |  |  |  | - Collaudi GARI UMA (5) | OK |  |  |
|  |  |  |  | - Collaudi Quaderno ( ? ) | Problema riscontrato nelle versioni dei collaudi rilasciati e inseriti nel Repository. Da verificare versioni e formati. Non si capisce quanti verbali di collaudo sono stati fatti sulla base degli incontri di collaudo avuti nei mesi nov e dic per gli ACA del quaderno di campagna |  |  |
|  |  |  |  | - Collaudi FITO (1) | (OK) |  |  |
|  |  |  | - Verifica NON conformità | - Porting 22 gennaio 2024 - Sistemazione dei verbali di collaudo con le relazioni per le non conformità risolte - Sistema pdf nomi file dei verbali di collaudo - Attesa formalizzazione release GARI 31 dicembre 2024 su Test e Repository | Risolta Da risolvere |  |  |
|  |  |  | - Presenza doc nel Repo | - Specifiche Progettazione Base e servizi PUA QUAD 2023 - Specifiche tecnologiche suite | OK Ok |  |  |
|  |  |  |  | - Specifiche Progettazione UMA | Ok |  |  |
|  |  |  |  | - Specifiche progettazione Quaderno | Ok |  |  |
|  |  |  |  | - Altre specifiche applicativi | Ok |  |  |
|  |  |  | - Riscontro software esercizio | Rilascio in esercizio dicembre | Manca versione definitiva registrata nel Repository / TEST |  |  |
| Verifica dell’impianto GARI nel cloud Umbria (Test e Esercizio) nella versione attuale di rilascio finale di progetto in cui siano presenti TUTTE le versioni del prodotto rilasciate l’intero ambiente applicativo tecnologico di sviluppo/test/collaudo, nonché quello di esercizio con il compilato, e tutta la documentazione tecnica infrastrutturale, di installazione, configurazione e licenze dei software utilizzati per lo sviluppo e l’esercizio dell’intera piattaforma. Per quest’ultimo aspetto una verifica delle licenze di mercato presenti della titolarità delle stesse e l’eventuale passaggio alla Regione. Funzionamento del compilatore del prodotto nell’ambiente di test; | Documentale Tecnica | - Ambienti App Cloud - Prodotti sw - Release sw GARI - Documenti tecnici | Test collaudo presente - Ambiente compilazione - Ambiente release sw - Software di sviluppo installato - Licenze sw di sviluppo - Presenza doc nel Repo Esercizio presente - Ambiente Esercizio - Software GARI operativo - Documenti tecnici di installazione - Documenti tecnici di gestione - Presenza doc nel Repo - Test penetration Testing | Documento di analisi del fabbisogno di spazio disco, per le risorse assegnate agli RDBMS, a seguito dei nuovi processi di trattamento dei Piani colturali grafici da SIAN (Magalotti/Nolli) |  |  |  |
| Verifica dello stato del livello del passaggio di consegne per le conoscenze tecnico funzionali al personale della Regione messo a disposizione del RTI nell’attività di change management secondo le logiche di “non lock in del fornitore” raccomandate da AGID; | Collaudo Operativo | - Piano lavoro trasferimento competenze - Documentazione | - Verbale attività svolta firmato dalle parti, con Stato di capacità/autonomia dichiarato da Regione raggiunto - Documentazione prodotto ad hoc e resa disponibile al personale della Regione - Piano di supporto previsto nel Rinnovo Contratto giugno 2026 |  | Problema di canone DSS per 25/26 |  |  |
| Verifica dell’adempimento di tutte le attività di formazione richieste dalla Regione e del successivo supporto allo Start_up in esercizio dei servizi/funzionalità rilasciati. Riscontro che NON esistano contestazioni e situazioni di non risposta a richieste della Regione formalizzate e disattese o non concluse da parte del RTI, senza responsabilità colpevole della Regione; | Collaudo Operativo | - Piano di formazione - Formazione svolta - Contestazioni tra le parti | - Rendicontazione giornate di formazione erogate - Relazione attività di formazione svolta firmata dalle parti (referenti Servizi, perché mancano i verbali presenza degli utenti) - Riscontro su eventuale Formazione ancora necessaria riscontrata da Fornitore - Manuali d’uso utente del prodotto GARI - Presenza doc nel Repo |  |  |  |  |
| Verifica del contesto di erogazione del Servizio DSS assicurato come “Esterno” dal fornitore e definizione dello stesso all’interno del rinnovo contrattuale previsto per il GARI a seguire, con riferimento anche alla documentazione che descriva in modo chiaro e esplicito i contenuti del servizio erogato, le specifiche di interazione delle funzionalità GARI da e verso il servizio esterno, i prodotti e/o contenitori applicativi, corredati di specifiche da richiedere in fase di ricerca di mercato di soluzioni di alternativa e comunque dovute dalle regole di governo dei contratti di fornitura; | Documentale Tecnica | - Piano di attivazione del servizio - Documentazione - Formazione interna Regione - Ambienti DSS - Software DSS | - DSS operativo e funzionante - Documento tecnico architettura e funzionale dei servizi, processi presenti nel software DSS, che attesti la componente esterna e quella interna al GARI (di titolarità regionale) - Documento descrittivo Ambiente/servizio utenza per consultazione DSS - Documento descrittivo Ambiente/Servizio per uso professionale fitosanitario - Documentazione specifiche tecniche e funzionali per definire il servizio esterno DSS necessario per funzionamento della componente DSS GARI - Documento dei costi di esercizio esterni del DSS del RTI - Presenza doc nel Repo |  |  |  |  |
| Verifica della documentazione software applicativa e funzionale del prodotto GARI nella sua ULTIMA versione di rilascio contrattuale prevista nel Piano Generale di lavoro. Per ogni attività informatica del piano svolto dal RTI, verifica della corrispondente documentazione, o presenza di documentazione che ne consenta la descrizione completa in termini di: specifiche di dettaglio e tecniche del software, nel formato sorgente, completo realizzato come Open Source di GARI, specifiche complete delle banche dati di popolamento del GARI, specifiche di dettaglio tecniche dei servizi di interazione per l’interoperabilità verso i Sistemi esterni attivati (a partire dal SIAN), documentazione dell’architettura tecnico funzionale inerente la logica di funzionamento di tutti i servizi GARI ( interazione, integrazione, asservimento, logiche di chiamata e di risposta) tra loro; | Documentale Tecnica | - Completezza Documenti - Presenza prodotti/output - Sospesi tra parti | - Documentazione tecnica presente come KIT AGID sw Pubblico - Documenti tecnici infrastruttura applicativa / architettura GARI in contesto cloud - Verbali e note di consegna della documentazione, collaudi presenti - Dichiarazione del Fornitore RTI LOTTO 3 di coerenza del GARI ai livelli di interoperabilità del SIAN così come da documenti tecnici Agea Pubblicati relativamente al SIAN grafico tutto - Presenza doc nel Repo |  |  |  |  |
| Verifica della documentazione intera on line e pdf dedicata all’utenza finale, circa l’uso dell’applicativo nella versione finale di consegna; | Documentale Tecnica | - Completezza Documenti | Presenza completa ed esaustiva dei supporti funzionali all’utenza - Manuali - On line |  |  |  |  |
| Verifica di funzionamento del Software GARI versionato come prodotto software manutenuto e rilasciato a fine Contratto | Collaudo Operativo | - Collaudo funzionale | - Documento di collaudo complessivo del GARI firmato tra le parti - Presenza/Assenza di NON conformità rilevate in sede di collaudo - Verbale di presa d’atto delle NON conformità e decisioni conseguenti - Verbale di conferma presenza e completezza documentazione tecnica AGID per accesso sorgente in manutenzione - Completezza del prodotto GARI per inserimento Repository del riuso di Developers Italia del DIT - Definizione identificativo versione rilasciata formalmente al 30 giugno da RTI a Regione - Indicazione della Licenza Pubblica assegnata da Regione a GARI 30 giugno |  |  |  |  |
| Verifica della documentazione amministrativa, di rendicontazione e di avanzamento del progetto relativa al periodo gennaio 2025 – Giugno 2025, considerando che tutto quanto fatto antecedentemente al questo intervallo temporale sia presente e collaudato al punto 1 del presente elenco. Controllo degli atti e della documentazione amministrativa e gestionale sia per le prestazioni progettuali che per quelle inerenti il supporto in esercizio. Quest’ultimo all’interno dei DUE SAL trimestrali previsti da contratto (gen-mar e Apr-giu). Controllo della regolarità delle comunicazioni intercorse e dell’evasione delle richieste della Regione verso il RTI nel corso del semestre 2025. Infine riscontro tra le parti del soddisfacimento contrattuale di TUTTI gli output previsti e consegnati secondo accordi e specifiche definite e approvate dalle parti. Controllo della presentazione di tutti i collaudi previsti e delle risoluzioni delle non conformità appurate e segnalate da Regione; | Documentale Amministrativa | - Completezza Documenti - Presenza prodotti/output - Sospesi tra parti | - Piani di lavoro - SAL - Rendicontazione attività - Collaudi Funzionali - Verifica NON conformità - Presenza doc nel Repo - Riscontro software esercizio - Verbale finale di Leonardo spa in relazione all’attività progetto svolta e la consuntivazione complessiva del progetto in cui risultino i TOTALI di giorni/persona per figura professionale erogati, il dettaglio dei costi complessivi per figura/attività, in coerenza con i prospetti utilizzati nel Progetto del fabbisogno prodotto e allegato al contratto. Questo a riscontro di quanto realizzato, in riferimento a quanto previsto |  |  |  |  |
| Verifica di conclusione della fornitura a seguito dell’esaurimento delle risposte alle NON CONFORMITA’ riscontrate con le verifiche dei punti precedenti (questo controllo non più tardi del 31 luglio 2025). | Documentale tecnica | - Documentazione di consegna e rilascio | - Verbali di verifica e superamento di tutte le Verifiche dei punti precedenti - Verbale Consuntivo degli esiti delle verifiche e delle decisioni prese - Piano di intervento del RTI per la soluzione delle NON conformità - Documento della Regione sulle modalità di rilascio degli output del GARI NON conformi alla data di consegna soluzioni del Piano di intervento del RTI |  |  | Avvio procedura di deroga al contratto in attesa risoluzione delle NON Conformità | 31/07/2025 |