| Argomento | Infrastruttura Cloud | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Oggetto | Ampliamento potenza e strumenti dell’ambiente CLOUD GARI | RTI & Regione |
| Stato Amm | In corso di verifica | Regione |
| Adempimenti attesi | Analisi nuova architettura prevista da Fornitore | RTI & PuntoZero |
|  | Offerta di PuntoZero per ampliamento | Regione |
|  | Autorizzazione ampliamento | Regione |
|  | Rilascio infrastruttura | PuntoZero |
|  | Predisposizione infrastruttura applicativa | RTI |
|  | Collaudo e rilascio | RTI & Regione |

| Argomento | Porting Open Source e attivazione ver.02.00 GARI | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Oggetto | Rilascio Versione start-Up progetto gennaio 2024 | RTI & Regione |
| Stato Amm | Autorizzata | Regione |
| Adempimenti attesi | Completamento Documenti di rilascio della piattaforma ver. 02.00 GARI per soluzione non conformità verbale 22/01/24 | RTI |
|  | Verbale di attestazione rilascio ver. 02.00 a regime | Regione & RTI |
|  | Attivazione Licenze SQL Server | Regione / RTI |
|  | Predisposizione atti amministrativi per liquidazione | RTI |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |

| Argomento | ACA BIO SQNPI DSS | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Oggetto | Realizzazione e impianto servizi GARI per ACA Messa in opera servizio DSS | RTI RTI |
| Stato Amm | Autorizzato | Regione |
| Adempimenti attesi | Piano dei rilasci a partire dal 20 novembre 2024 | RTI |
|  | Piano dei collaudi e di rendicontazione dei rilasci | RTI / Regione |
|  | Revisione BANDI ACA da condividere con RTI | Regione |
|  | Piano di formazione dell’utenza esterna all’uso dei servizi | RTI / Regione |
|  | Comunicazione dell’attivazione servizi ACA all’utenza | Regione |
|  | Organizzazione/formazione servizi Assistenza Utenza esterna | RTI & Regione |
|  | Formazione Uffici regionali uso Strumenti reportistica GARI | RTI / Regione |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |
|  | Trasferimento attività/costo di supporto all’esercizio nel DSS nel GARI 2025 nel Piano di esercizio 2025 | RTI /Regione |
| Argomento | PUA | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| Oggetto | Realizzazione e impianto servizi GARI per PUA | RTI |
| Stato Amm | Non Autorizzato | Regione |
| Adempimenti attesi | Revisione progettuale Proposta tecnico fornitore | RTI |
|  | Revisione analisi amministrativa Fase autorizzativa documentativa spandimento su terreni di terzi | Regione |
|  | Definizione del Piano lavoro obiettivo PUA | RTI |
|  | Organizzazione/formazione servizi Assistenza Utenza esterna | RTI & Regione |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |

| Argomento | UMA 2024 | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Oggetto | Realizzazione e impianto servizi GARI per PUA | RTI |
| Stato Amm | Autorizzato | Regione |
| Adempimenti attesi | Rilascio Verbali di collaudo firmati da consegnare a RTI | Regione |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |
|  | Predisposizione atti amministrativi per liquidazione | RTI |
| Argomento | UMA 2025 | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| Oggetto | Realizzazione e impianto servizi GARI per PUA | RTI |
| Stato Amm | Non Autorizzato | Regione |
| Adempimenti attesi | Analisi nuovi sviluppi 2025 | RTI & Regione |
|  | Predisposizione Proposta tecnica evoluzione UMA | RTI |
|  | Progetto di integrazione UMA nel GARI grafico | RTI |
|  | Inserimenti nel Piano generale di lavoro | RTI |
|  | Determinazione risorse economiche da economie | Regione &RTI |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |
|  | Inserimento UMA 2024 su Piano di esercizio GARI | RTI |

| Argomento | Evoluzione GARI Base e integrazione moduli dei servizi nel nuovo GARI grafico 2025 | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| --- | --- | --- |
| Oggetto | Realizzazione GARI grafico release di fine contratto | RTI & Regione |
| Stato Amm | Non Autorizzata | Regione |
| Adempimenti attesi | Predisposizione proposta tecnica di evoluzione GARI e moduli/Servizi di piattaforma nel modello grafico atteso | RTI |
|  | Presentazione Progetto completo degli interventi previsti per Base, PUA, UMA, Quaderno di campagna, interoperabilità SIAN | RTI / Regione |
|  | Piano di lavoro obiettivo del Progetto | RTI |
|  | Predisposizione Autorizzazione alla realizzazione | Regione |
|  | Aggiornamento documentazione Repository | RTI |
| Argomento | Piano di Esercizio GARI e Supporto specialistico “Non progettuale” 2024 e 2025 | Responsabilità/supporto Responsabilità & Responsabilità |
| Oggetto | Messa a punto del modello di servizi per il GARI in esercizio | RTI & Regione |
| Stato Amm | Non Autorizzata | Regione |
| Adempimenti attesi | Predisposizione modello strutturato di rendicontazione trimestrale come da Piano generale di lavoro | RTI |
|  | Piano di esercizio 2025 del GARI in esercizio con tutte le attività previste e un piano di rilascio in esercizio delle evoluzioni programmate nel Piano Generale di lavoro “Progettuale” | RTI / Regione |
|  | Inserimento nel Piano di esercizio l’attività di secondo livello di Assistenza Help Desk per i Servizi GARI 2024 e previsti in rilascio e attivazione 2025 (DSS, ACA, nuovo PUA, ecc…) | RTI |
|  | Revisione del modello di gestione servizi di primo e secondo livello del Help Desk in relazione ai servizi GARI 2025, formazione del personale Help Desk regionale | RTI & Regione |
|  | Predisposizione Autorizzazione allo svolgimento e rendicontazione attività | Regione |
|  | Presentazione rendicontazione servizi di esercizio 2024 su base trimestrale | RTI |
|  | Verbale di verifica e accettazione Rendicontazione Esercizio 2024 ambiente Cloud GARI in esercizio per accesso utenza | Regione |
|  | Riporto delle economie di esercizio 2024 nei residui di piano | RTI |
|  | Predisposizione documentazione esercizio in Repository | RTI |